2018年度垃圾厂生产运行经费

专项资金绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政专项资金使用效益，根据县财政局对预算绩效工作安排，我们对2018年度垃圾厂生产运行经费专项资金进行了绩效评价，形成本报告。

一、项目概况

县城生活垃圾无害化处理中心位于漳江镇仙石村，距离县城中心8.3公里，2017年11月18日动工建设的大型生活垃圾压缩转运站于2018年7月完工，正式投入运行。根据正常生产运行的情况，生活垃圾无害化处理中心日处理垃圾量可达400吨，渗滤液日处理量100吨。

县财政安排的用于县城生活垃圾无害化处理中心生产运行经费专项资金1000万元，是根据财政有关文件精神，结合桃源县县城生活垃圾无害化处理发展情况而确定的。垃圾处理中心生产运行经费专项资金全额用于县城生活垃圾无害化处理中心的生产运行各方面经费支出。

二、项目目标

项目绩效总目标：该项目的顺利开展能逐步提高县城生活垃圾无害化处理能力，进一步改善生态环境，推进治污减排，实现生活垃圾无害化处理的社会效益、环境效益和经济效益的和谐统一，为桃源生态县的建设和经济和谐发展奠定基础。本项目是公益性项目，符合国家相关产业政策，给地方经济发展提供保障，改善县城区及周边地区人民的生活环境，采用的新技术可以作为示范工程推广应用，具有良好的社会效益。

年度目标：垃圾处理中心负责处理县城区以及36个乡镇每日产生的生活垃圾，实现垃圾处理的无害化，改善人居环境，创建文明卫生城市。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金落实安排、总体投入情况

垃圾厂生产运行经费每年列入我处部门预算，2018年度预算金额为1000万元，县财政全额保障到位。

（二）项目资金使用情况

2018年全年，项目资金总支出933.76万元，结转下年66.24万元，支出明细如下：

1. 公用经费71.77万元；

2. 人员经费107.68万元；

3. 生产经费630.66万元（电费60.92万元，水费28.43万元，生产维修费58.15万元，污水处理费76.75万元，垃圾填埋整形费68.11万元，环保整治费128.34万元，垃圾焚烧处理费209.96万元）；

4. 工程经费123.65万元。

（三）项目资金管理情况

为进一步规范我处垃圾厂生产运行经费的支出，提高专项资金使用绩效，我处制定了《垃圾厂运行经费专项资金管理办法》，专项资金应遵循“专款专用、专帐核算、强化监管、绩效评价”的原则。此专项资金全额用于垃圾处理厂生产运行的经费支出，由县财政局对其进行监督管理，县环境卫生管理处根据垃圾厂实际生产运行支出报账付款等相关管理制度和办法作为项目的实施措施，严格规范了垃圾厂生产运行经费支出程序。

垃圾厂生产运行经费专项资金支出主要涉及三方面支出：一是人员经费支出，包含人员工资（含加班、节假日补贴及各种奖励等），养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险单位承担部分，大众外派劳务服务中心收取的劳务派遣管理费以及员工交通补助和伙食补助几部分；二是生产营运费用支出，包含生产办公用电、用水费用以及垃圾环保处理工艺费；三是检修维护管理费用支出。

四、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我处垃圾厂生产运行项目，从项目立项、实施、审核、监督四大关口进行把关，严格遵守项目程序。项目实施领导小组牵头开展各部门之间的协调工作，对整个项目实施过程的进度、计划、质量等活动进行宏观监督。项目主管部门负责整个项目全过程的所有管理职责，保证所有工序保持技术上的一致性，定期检查项目计划的完成情况和质量。

（二）项目管理情况

我处垃圾厂生产运行项目严格履行《垃圾处理中心内部管理制度》、《货物（服务、工程）采购（使用、实施）管理制度》，加强检查考核，进一步理顺监督检查机制，构建了全方位、无间隙、上下联动、左右配合的考核工作新局。各项规章制度的建立健全，提高了工作效率，增强了服务意识，确保了垃圾无害化处理顺利进行，环境卫生状况良好。

垃圾厂生产运行经费专项资金的使用是严格根据省、市、县有关文件精神进行使用，具体情况如下：遵循“专款专用，专账核算，强化监管，绩效评价”的原则。此专项资金全额用于垃圾处理厂生产运行经费支出，由垃圾厂管理人员每月根据实际情况制作工资表交环卫处相关股室审核后，按实际月工资总额支付给大众外派劳务服务中心发放到员工工资卡中。严格按照年度计划和预算执行,年初制定了全年县城垃圾处理计划，明确专项资金的使用范围，在年度具体使用过程中严格按照《垃圾厂生产运行经费专项资金管理办法》进行管理，确保资金的有效运行和高效监督。

五、项目绩效情况

2018年全年，垃圾处理中心在领导的带领下，按照“政府主导、环卫处管理、企业化运作”的方针，围绕处委会年初的工作思路及方案，结合垃圾处理中心工作的实际情况，狠抓长效管理机制，进一步完善了垃圾处理中心各部门的职能职责，考核与奖惩制度进行了更一步的优化。对全年安全生产，员工技能培训，思想素质教育“以厂为家”理念等方面起到了关键性的作用。

纵观全年，我们觉得项目绩效管理取得以下几个方面的效果：

一是落实中央环保督察整改项目日常监管。由县一体化办加强对整改后的乡镇36处非正规填埋场进行“回头看”，严防出现反弹，各乡镇垃圾全部送往县垃圾处理中心进行集中处置。县垃圾处理中心加强对进场垃圾的无害化处理，在残渣池提质改造工程实施之前，加大了蚊虫的消杀力度与频次，实行了黄土和反渗透膜覆盖；对老填埋场、残渣池产生的渗滤液导排至垃圾处理中心污水处理站调节池内，进行全天候24小时处理，日处理能力100吨，尾水再用洒水车运输至县污水处理厂进一步进行深度处理。

二是启动县垃圾处理中心提质改造工程。利用原RD湿解+焚烧工艺的垃圾处理中心残渣区，投入1600万元进行提质改造工程，该项目由常德市双赢环境咨询服务有限公司进行环评，确保在2019年3月前启用。

三是完善生活垃圾无害化处理体系。日处理400吨的大型生活垃圾压缩转运站已于2018年7月正式投入运行，全城区及各乡镇转运站的垃圾统一集中转运至此进行无害化处理，再采用压缩打包方式用密闭式打包车运往常德德山中联环保电力有限公司进行集中焚烧处理。

四是生产安全。始终坚持“居安思危、警钟长鸣”的工作方针，提高员工安全意识。生产安全常抓不懈，对机械设备、压力容器、焚烧锅炉，一抓定期年检，二抓正规操作程序，对重点安全性的设施、设备，始终坚持不带毛病运行，杜绝安全隐患。

五是廉洁自律。1、垃圾处理中心紧紧围绕县干部作风廉政建设十个严禁，与处委会制定的日常工作开展职能职责，各项规定相互对照，严格履行。2、资金管理无论办公、生产费用各项大、小支出，首先对照县政府采购与处资金使用管理程序，做到了不需要采购程序的先请示、讲明用途及使用情况，对符合县政府采购程序（设备购置、工程建设、办公用品、固定资产）一律先按程序完备手续，后采购，无未按报批程序擅自支出资金使用现象。

六、项目评价工作情况及结论

我处按文件要求，随即成立了专门的绩效评价工作组，自2018年3月起开始进行专项支出评价，工作组结合单位的实际情况，整理收集相关资料、检查财务会计记录，对照《专项资金支出绩效评价指标表》逐条进行自查自评。垃圾厂生产运行经费自评得分95分，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说单位各项工作推进良好，但基础有待加强。

七、存在的主要问题及建议

1. 资金配套的力度和垃圾厂生产运行经费的实际需求不协调。为紧跟县委、县政府创建步伐，提升城市环境卫生质量，改善人居生活环境，确保县城生活垃圾日产日清，垃圾处理厂的生产运行正常开展，必须保证人员经费、生产营运费用、检修维护及管理费用几方面的项目支出。根据一年来的资金实际支出使用情况来看，此项目资金实际需求量远远高于项目专项资金下达数1000万元。随着县城生活垃圾量的逐年增多和物价的不断上涨，县垃圾处理中心各项费用投入只会增加不会减少，垃圾处理属政府财政兜底负担的社会公益事业，根据常委会议纪要[2014]4号相关精神，县城生活垃圾处理中心正常运转经费由县政府办城镇组织环卫部门与财政部门对接，采取财政先列支再增补方式予以保障。建议县财政酌情提高垃圾厂生产运行经费专项资金配套总额。

2. 专项资金管理办法有待进一步完善健全，节约意识有待进一步提升，加大资金使用监管力度。建议加大对垃圾厂生产运行经费专项资金的监管和审计，跟踪落实资金使用流向，确保垃圾厂生产运行经费专项资金的使用效益。

今后，我们将坚持问题导向，建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作上新台阶。

桃源县环境卫生管理处

二○一九年八月二十五日