湖南桃源沅水国家湿地公园管理处

2018年部门整体支出绩效评价报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于对2018年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》（桃财函〔2019〕13号）预算绩效工作安排，我们对2018年度桃源沅水国家湿地公园管理处部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告

一、部门概况

（一）机构、人员组成

湖南桃源沅水国家湿地公园管理处是全额拨款公益性事业单位，内设四个股室，包括办公室、资源开发股、宣传教育股、保护管理股。

本单位共有事业编制人数18人，实际在岗17人，管理人员8人，专技人员3人，工勤人员6人，另有1名退休人员。本单位没有专有办公用房，没有车辆配置。

（二）单位主要职责

宣传贯彻国家有关湿地保护的法律法规和政策；组织编制湿地公园发展规划;制定和实施湿地公园各项管理制度，行使湿地公园各项管理职责；综合协调管理范围内水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安工作；实施湿地公园的功能建设；组织实施湿地公园内自然资源的调查、监测和保护工作，开展湿地保护知识的宣传教育；规范湿地公园旅游秩序，组织开展观光旅游；调查处理违反湿地保护法规的行政案件；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2018年度公共预算财政拨款总计347.43万元。

1、公共预算财政拨款基本支出199.23万元，包括：人员经费153.6万元（其中：工资福利支出137.44万元，对个人和家庭的补助16.16万元），公用经费45.63万元。

2、公共预算财政拨款项目支出148.2万元。

（二）部门预算收支决算情况

1、年度收支决算情况。本单位2018年度收入338.98万元，支出230.93万元。

2、收入决算。2018年度收入决算数338.98万元，其中，公共财政拨款收入338.98万元。

3、支出决算。2018年度支出决算数230.93万元，其中，公共财政拨款支出230.93万元，包括基本支出203.89万元，项目支出27.04万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2018年度公共预算财政拨款“三公经费”支出5.11万元，比上年减少6.22万元，减率为55%。减少的原因：强化公务接待和公务用车的管理，完善公务接待和公务用车的制度(因为2017年有迎接国家湿地公园验收等开支，所以开支较大)，严格按照中央八项规定的要求，一切从简，精简节约的原则，不乱花一分钱，不违规一笔开支。

没有因公出国（境）的情况，支出严格按年初计划执行。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效目标

依据县常委办公会纪要(2014)16号文件精神，新增沅水湿地公园监测保护费用50万元财政预算资金，实际到位资金40万元，用于湿地公园的日常巡查与监测，满足湿地公园常态化生物多样性监测，水域巡查工作，为掌握园区内本地资源情况以及水禽栖息地动态变化提供基础保障，为项目开发以及行政决策提供科学依据。

（二）年度部门绩效目标

1、年度湿地巡查监测完成计划

①、1-4月，每月定期巡查4次，不定期巡查N次，主要监测园区内“中华秋沙鸭”活动情况；

②、5-8月，每月定期巡查1次，不定期巡查N次，监测园区内水禽活动情况；

③、9-12月，每月定期巡查4次，不定期巡查N次，监测园区内“中华秋沙鸭”及水禽活动情况；

④、不定期的对河道垃圾进行清理，特别是管辖范围内河道、洲滩的白色垃圾及杂物，确保清理及时有效；

⑤、不定期进行湿地知识的宣传.

2、产生的社会效益

①、能有效保护湿地生态系统和生物多样性，为动植物提供良好的生存环境；

②、可净化水质；

③、可维护系统生态平衡，拯救濒危物种；

④、能提高人们爱护生态环境的意识；

⑤、是科研教学，普及科学知识的理想基地；

⑥、原始的湿地景观，是观光、度假、游览理想之地，可拉动当地第三产业发展，提高经济效益。

四、绩效评价工作情况

在绩效评价过程中，单位成立了绩效评价小组，学习相关法律法规，结合我单位的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集资料、实地检查、查验财务工作以及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五、综合评价结果

经综合评价，2018年度本单位部门整体支出绩效评价84分，评价等级为：“良”。

六、部门整体支出绩效情况

1、全年支出按照年初计划执行，严守资金支出程序，完善财经制度，把好资金支出关口。

2、完成了年初的巡查监测计划，掌握了园区内湿地生态系统的情况，取得了第一手资料。

3、湿地园区内的湿地恢复与重建项目取得了一定的进展，达到了预期的目标，称得上名副其实的国家湿地公园的称号。

七、存在的主要问题

在2018年度，在政府采购方面，没有完成预期采购目标，主要是由于经费不足,安排的采购项目没有完成。由于有经费的缺口，全县水域的“中华秋沙鸭”调查工作没有全部到位，相关资料不够详细。在今后的工作中，争取预算的精确编制，确保按预算计划执行。

八、有关建议

希望财政预算资金能按时足额到位。

湖南桃源沅水国家湿地公园管理处

2019年6月30日