中共桃源县委巡察工作领导小组办公室

2018年度院落整改专项资金绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政专项资金使用效益，根据《桃源县财政局关于对2017年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》（桃财发〔2018〕15号）预算绩效工作安排，我们对2018 年度巡察办院落整改专项资金进行了绩效评价，形成本报告。

一、基本概况：

（一） 机构、人员构成

2017年4月设立县委巡察办（桃编发【2017】4号文件），为县委巡察工作领导小组日常办事机构，列入县委工作机构序列，设在县纪委，机构规格为正科级，最初核定编制8人。2017年县委巡察办的财务收支暂列入县纪委，2018年为独立核算的一级预算单位。我办现有编制8人，在编人数6人，聘用人员1人，借调人员1人。

2017年11月（桃编发【2017】40号文件）设立县委巡察组4个，正科级，每个巡察组核定行政编制4名，年末在编人数6人，抽调人员24人。县委巡察组不是独立核算的一级预算单位，经费均列在巡察办。

(二)县委巡察办的主要职能职责

1、要负责县委巡察工作领导小组日常事务；

2、贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组工作部署，对县委巡察工作领导小组负责并报告工作，统筹安排专项巡察事宜；

3、研究制定巡察工作制度、机制，组织协调解决巡察工作中的具体问题，做好巡察组服务保障工作；

4、协调有关部门遴选、培训巡察组组成人员，建立相关人才库；

5、根据市委巡察办安排，督促检查市委巡察组反馈意见的整改落实，督促检查县委巡察组反馈意见的整改落实，督办县委和县委巡察工作领导小组决定的事项；

6、办理市委巡察机构和县委巡察工作领导小组交办的其他工作事项。

二、项目绩效目标

我办结合县城城镇建设，配合开展单位院落改造工程，优化水电管线质量，户主不再由单位统一收缴水电费，改变院内自行车摩托车停靠无序、行人出入不安全等现象。长期解决顶楼漏水、年久失修等问题。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况。

院落改造专项资金列入我办部门预算，2018年度预算金额为79.54万元，县财政分三次拨付资金共计68.02万元，分别是26.50万元、32.12万元、9.40万元。

（二）项目资金使用情况。

2018 年全年，项目资金总支出68.02万元，明细如下：付湖南桃花源建设有限公司维修费15万元、付沃特市政公司供水管道改造工程款10.40万元、付湖南桃花源建设有限公司维修款16.37万元、付德力电力桃源分公司配电工程款16.86万元、付燕松山办公楼窗户改造款9.40万元。

（三）项目资金管理情况。

我办财务在县纪委监管下开展工作，制定了专门的财务管理制度。通过国库集中支付、财政评审、政府采购等行之有效监管办法，确保了资金使用管理的规范性、准确性、安全性和有效性。院落改造专项资金严格实行专款专用，并形成一整套专项资金管理和监督体系，合理安排资金支出，严把资金审核关。报县财政评审中心，制定监督工程资金使用情况。

四、项目组织实施情况

（一）项目组织情况。

以县委常委会会议纪要﹝2017﹞第7次《中共桃源县委常委会关于专题研究近期有关工作的会议纪要》和县政府批示《关于请求解决院落改造经费的报告》为专项立项依据，与县电力局、县自来水公司等相关单位接洽，分别制定了改造方案。该项目主要包括办公楼屋面改造、楼梯口地面修复工程、宿舍屋面改造工程、操坪改造工程、供水管道改造分户工程、10KV配电工程、电力管网入地、办公楼窗户改造等。该办公楼、宿舍楼、操坪改造由湖南桃花源建设有限公司承建；供水管道分户工程由常德市沃特市政工程总公司桃源分公司承建；10KV配电工程由湖南德力建设集团有限公司桃源分公司承建；办公楼窗户改造由燕松山承建。

- （二）项目管理情况。

- 本项目负责人：燕正阳（主任），分管：王桂林（副主任）。成立业主委员会，监督工程质量。电力分户采取政府采购招投标程序。严格按照相关制度要求上报项目内容与额度，确保上报资料的真实性、可靠性。严格执行《县财政资金绩效考评试行办法》相关规定，进一步明确资金投向、作用环节、使用管理、监督检查、绩效考评等一系列要求。

- 五、项目绩效情况

- 1． 完成了年度目标任务。改造办公楼顶512㎡、改造宿舍楼277㎡、改造操坪花坛及苗木绿化75.2㎡、定做非机动车停车棚1个、完成30个住户，14个门面的水电分户、完成办公楼三、四楼窗户改造在规定时间内完成，及时率达100%。

2．在社会影响及群众满意度方面。为我县创建省级文明县城、国家级卫生县城添一份彩。优化水电管线质量，节约用水用电；各户和门面单独缴纳水电费，更方便，户主大力拥护，支持及落实。改造楼顶漏水，节约长期房屋维修资金，群众满意度达100%。

- 六、项目自评结果

对照《专项资金支出绩效评价指标评分表》逐条进行自查自评，自评得分97 分。

中共桃源县委巡察工作领导小组办公室