2019年度桃源县住房保障服务中心

部门整体支出绩效报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2020年度县本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（桃财发〔2020〕8号）预算绩效工作安排，我们对2019年度桃源县住房保障服务中心部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县住房保障服务中心(原房地产管理局)是具有行政管理职能正科级全额拨款的事业单位，设6个内设机构，包括办公室、政工人事股、法制股、计划财务股（维修资金管理中心）、房政测绘管理股及开发物业管理股（行政许可服务办公室）。

管理二级事业单位6个：桃源县房地产执法监察大队、桃源县住房保障服务中心陬市管理所、桃源县住房保障服务中心漳江管理所、桃源县白蚁防治所、桃源县桃花源房地产管理站、桃源县住房保障办公室。

全中心共有核定编制数90人，现有在编在职工作人员77人。

（二）单位主要职责

桃源县住房保障服务中心根据县住房和城乡建设局的委托，承担房地产管理相关行政职能。

- 负责贯彻执行国家、省、市有关房地产业的法律法规和方针政策，拟订实施办法并组织实施；拟订房地产产业与城市住宅建设发展规划并实施。

- 承担规范全县房地产市场秩序和监督管理房地产市场行为的责任；承担监管全县物业服务企业物业服务行为和物业服务市场秩序的责任；承担监管全县房屋交易秩序的责任；承担监管房地产咨询、评估、经纪、测绘等中介服务市场的责任。

- 贯彻落实国家、省、市关于推进城镇住房制度改革的方针、政策和措施；拟订全县住房制度改革的方案并组织实施；负责房改遗留问题的处理。

- 负责组织、指导、监督房地产项目房屋维修资金归集和使用管理工作；负责组织、指导、监督白蚁预防和灭治工作；负责组织、指导、监督国有土地上房屋征收与补偿工作、房屋安全鉴定工作和住房保障工作；负责组织、指导、监督房屋租赁市场的培育和管理工作。

- 负责贯彻执行国家、省、市住房保障的有关法律法规和政策规定，大力推进全县住房保障体系建设。

- 参与全县住房保障专项规划编制工作，组织实施全县住房保障工作，负责制定全县住房保障计划和年度实施方案。

- 负责全县保障性住房的建设与筹集、分配与管理；负责全县住房保障资金的使用与监管。

- 承办县委、县人民政府和住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1. 2019年支出9084.56万元，其中工资福利支出756.16万元，商品服务支出136.83万元(其中专项商品服务支出67.79万元），对个人和家庭的补贴518.56万元（其中租赁补贴455.87万元），住房保障性安居工程支出7673.01万元。

(二）部门预算收支决算情况

1. 年度收支决算情况。2019年度收入9892.98万元，支出9084.57万元。

2. 收入决算。2019年度收入决算数9892.98万元，其中：财政补助收入9731.38万元，事业收入161.60万元。

3. 支出决算。2018年度支出决算数9084.57万元，其中：基本支出887.91万元，项目支出8196.66。

(三）“三公经费”支出使用和管理情况

2019年度“三公经费”支出27.75万元，比上年减少10.46万元，减率27.38%，减少的原因为强化公务接待和公务用车管理，支出严格按政策规定执行。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

规范房屋测绘、规范全县房地产市场秩序和加强监管物业服务市场秩序及房屋交易秩序，监督管理房地产开发经营，加强商品房（预）销售管理；完成房地产项目房屋维修资金的归集与使用管理；推动白蚁防治方式转型升级，积极开展绿色防治工作，提高白蚁防治的技术含量；加强国有公房、廉租房的安全排查和日常维修维护；完善配套，推进棚户区改造货币化;加强对租赁补贴发放对象的资格审核，解决低收入家庭和新就业人员及外来务工人员的住房问题。

（二）2019年度部门绩效目标

计划白蚁防治预防施药面积37万㎡，白蚁灭治0.8万㎡；计划投资220万元对漳江房管所和陬市房管所的危旧国有公房及廉租房进行维修改造；计划投资44万元对办公楼进行维修改造；计划发放租赁补贴450万元，发放租赁补贴户数1800户；棚户区改造728户，计划改造面积共100200平方米；加强房屋维修资金的归集与使用管理和物业管理及加强房屋租赁管理工作，继续完善商品房租赁备案制度；强化房地产行政管理职能，进一步加强房地产市场监管，加强内部管理，积极推进我县房管工作及房地产市场的健康发展。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合我中心的实际情况，实施了听取情况介绍、收集资料、检查财务会计工作及工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五、综合评价结果

经综合考评，2018年桃源县住房保障服务中心整体支出总体绩效评价96分，评价等级为：“优”。

六、部门整体支出绩效情况

- 棚户区改造工作。

全年棚改任务1131套，其中改扩翻建1110户，新建安置21户，改造总面积148540平方米，项目计划总投资7500万元。截止2019年底，新建21户已完工，改扩翻建项目完成情况：莲花湖社区棚改项目、陬市镇马鬃岭棚改项目均已完成主体工程；观音巷社区棚改项目、文昌阁社区棚改项目、陬市镇马鬃岭二期棚改项目（10月份调整项目）、陬市镇茶庵铺棚改二期项目（10月份调整项目），现已完成棚户改造确认、立项、设计、招投标程序，已进入施工阶段。

- 住房保障进一步落实

公租房分配入住：我县“和谐佳苑”公租房项目共476户。我们严格按政策公开、公平、公正做好分配入住工作，目前已经分配入住263套，预留78套用作人才公寓外，剩余135套公共租赁住房用于预留新招录公务员及棚改拆迁产权调换式征拆对象的过渡安置用房。

住房补贴发放：我2019年计划发放住房租赁补贴1500户，实际完成租赁补贴发放1877户，发放租赁补贴资金465.47万元。近两年来我县进一步扩大租赁住房补贴发放力度，根据常德市住保中心要求，基本上覆盖了全县所有住房困难家庭、中等偏下收入住房困难家庭、外来稳定就业的住房困难家庭和新就业的城镇无房职工等群体。

公共租赁住房管理：根据县委、县政府、县纪监委的指示要求和住保中心年度工作安排，为进一步规范我县城镇住房保障工作，完善城镇保障性住房管理长效机制，切实解决公共租赁住房转租闲置等问题，与县发改局、财政局、住建局联合完成了县城区公共租赁住房租金价格核定工作。结合我县幸福佳苑和二里岗等小区公租房租赁期限到期的实际情况，组织专门力量对幸福佳苑和二里岗等公租房小区1479户的配租资格进行了重新审核和认定。推进公共租赁住房小区安全管理工作,开展小区安全隐患排查以及 2019 年公租房小区安全管理年度考核工作，提高公租房小区安全管理及防范意识，保障小区住户生命财产安全。

- 房地产市场监管进一步加强

我县共有36家县属房地产开发企业，二级开发资质企业1家，三级开发资质企业7家，四级开发资质企业20家，暂定开发资质企业8家。今年来，本中心按照上级要求，除湖南诚信创业房地产开发企业1家由省市审核外，对全县其他35家房地产二级以下开发企业资质落实情况进行了企业网上信用信息和资质考核材料初审。按照上级要求认真落实日报、月报、季报、年报制度，完善企业信用信息评价系统，36家已取得资质的企业均已完成信用信息系统填报工作。为从制度上规范统计上报程序、强化管理打下了坚实的基础。项目投资情况：全县实现房地产总投资13亿元，我县房地产新开工8宗，面积80.91万平方米，同比增长17%，。项目预售情况：办理商品房预售许可17宗（13个楼盘），投入预售商品房58.46万平方米，4839套（通），同比2018年62.98万平方米下降8%。商品房销售（网签）和合同注销情况。2019年度办理商品房网签合同登记5045宗，受理商品房网签合同注销1689宗。全县商品房销售面积61.18万平方米，销售金额33.22亿元，网上签约5045套（通），比2018年同期商品房销售面积69.73万平方米，同比下降14%。目前商品住宅均价为：商品住宅均价4813元/平方米，同比增长11%。据统计，2017-2019年三年我县城区开发的商住楼盘在近年去库存、提质扩容、棚户区改造等系列政策利好因素的推动下商品房销售快速暴增，尽管销售面积逐年增大，但由于受2018年底中央经济政策收紧和前几年商住供地少，开发面积不大的影响，供不应求的矛盾仍然在一段时间存在。按照上级机关安排，今年来依托新近出台的一系列规范性文件，处理回复网上投诉27件，积极配合上级相关部门协调处理桃花源里、万和世家、六和幸福里等楼盘项目业主上访问题23次。对桃源县宏远房地产开发有限公司、桃源县八方房地产开发有限公司、湖南诚远房地产开发有限公司等违纪违规行为进行了限期责令整改和降低企业信用信息分值等有效处罚。

4、房屋产权交易测绘管理工作。

一是测绘受理一次性告知，一站式办理。2019年完结实测绘项目报告119个，实测绘房屋226幢，面积887402.85平方米；预测绘项目报告17个，预测绘房屋46幢，面积682291.03平方米。二是对本单位测绘所测绘的公建项目全面实行了测绘成果备案的面积确认，接受外地测绘公司1家（金地测绘公司）测绘项目成果备案3宗，因测绘成果不合格拒绝外地测绘公司1家1次，确保了用于登记的测绘成果质量。三是加强了对测绘成果的备案管理。

5.白蚁防治工作。

我中心白蚁所紧紧围绕县城城市建设展开工作，针对房地产开发市场，及时掌握第一手资料，对新建的开发小区按照要求进行预防。全年接待来电来访20多起，完成了12个小区的白蚁防治，预防面积399372平米，对所有的开发项目白蚁预防实行了监管到位。

6.住宅专项维修资金管理和物业管理工作及房屋租赁工作。

2019年全年收缴维修资金1749余万元，总累计12373余万元。2019年度使用13万元，总累计229万元。做好维修资金个人账户缴交明细登记、对账工作，及时和财务做好对账工作，做到数据准确无误。第一时间录入计算机系统，对个人账户进行系统管理，为及时查询个人数据提供保障。加强了物业企业的资质管理，全县11家本土物业服务企业全部通过网上审核。加强了开发项目前期物业服务企业选聘的监管，对申请预售项目的前期物业管理实行了公开招投标。今年共受理批准成立和改选业主委员会11宗。积极处理前期矛盾，基本保障了物业服务矛盾即反馈即协调处理。配合县委县政府及相关职能部门协调处理了诚远.万和世家、广德荷苑、陬市德陬苑等小区的业主上访事件共23次。认真贯彻执行《商品房屋租赁管理办法》,做好房屋租赁登记备案工作，促进房屋租赁市场健康有序发展，全年办理房屋租赁登记备案372件,备案面积22178平方米。

7.国有公房管理工作

2019年投入23万元对位于漳江镇国有公房及位于陬市镇的国有公房实施了小型维修改造工作及日常维护，维修改造的项目主要是更换老旧屋顶、换大瓦、更换落水管、墙面粉搓沙、楼梯间涂料粉刷、楼梯栏杆更换或刷防锈漆、改造水电管网、完善消防设施等。居民新村小区国有公房纳入2019年度老旧小区改造，投入约200万元资金实施了改造，涉及居民住户204户，改造面积1.18万平方米，主要改造内容是：给排水改造（雨污分流）、自来水管道更换、管道煤气入户、小区道路（铺筑沥青砼路面）、室外节能照明、改造停车场、围墙和绿化等，有效地消除了国有公房的安全隐患，有效地改善了国有公房困难群众的居住条件。

8. 老旧小区改造工作

为改善我县老旧小区居民的居住环境，提升服务功能，切实增进人民群众的获得感，使老旧小区达到功能完善、环境优美、节能环保，适宜人居的目的。我住房保障服务中心党委高度重视，立即向县委县政府领导报请组织各相关单位召开2019年中央补助支持老旧小区改造任务布置会，按照会议安排迅速组织各主管部门会同发展改革、财政部门认真组织调查摸底，并规划2019年老旧小区改造计划。

（1）老旧小区改造计划。我县老旧小区改造项目10个，项目名称：居民新村小区、漳江街道渔父北路住宅区（老法院宿舍）、漳江街道文昌东路居民区（老公安局宿舍）、滨河路老旧小区（文昌中学）、漳江街道原老卫校老旧小区、漳江街道原老车站老旧小区、文昌东路老旧小区（县政府宿舍）、浔阳街道航运宿舍区（荷花路）、浔阳街道理鸣东路居民区（柴油机厂）、建设东路以北滨河路以西老旧小区（桃师宿舍）等。

(2)改造范围。主要是对县城区范围内的2000年以前的集资房、房改房、主体结构完好小区进行基础设施改造，这次10个老旧小区涉及漳江街道办事处、浔阳街道办事处和漳江房管所共75栋房屋，建筑面积20.19万平方米，住户1746户。

(3)项目资金配套情况。2019年计划改造10个小区，总投资5872万元。已向中央、省申请预算内投资，计划申请投资：1764万元。目前中央预算内资金1764万元已全部到县财政局。

(4)计划改造内容。下水道改造（雨污分流）、电线、自来水管道更换、路面硬化、绿化、管道煤气入户等。

(5)项目实施情况。截止2019年年底，桃源县居民新村小区定为上级考核县人民政府的市重点民生实事项目，共8栋房屋，建筑面积1.18万平方米，住户204户。计划改造内容为：下水道改造（雨污分流）、自来水管道更换、路面硬化、绿化、管道煤气入户，项目预算约227.9万元。该小区为县住房保障服务中心管理的国有公房，目前已完成改造任务。其他9个老旧小区改造项目除桃源县第九中学负责的建设东路以北滨河路以西老旧小区（桃师宿舍）开工外，另外8个老旧小区改造项目均已进入改造施工阶段。

七、存在的主要问题

未建立覆盖全局的绩效管理体系。没有具体分解落实到每一个股室，每一个二级单位。

八、有关建议

设立科学合理的绩效目标，确定符合单位实际的绩效内容，具体分解落实每一个股室，每一个二级单位，以及全局干部职工，并且严格考核，奖惩挂钩。明确工作位次，积极争先创优，推动全局整体工作上台阶。由于我局收费项目逐步取消，非税收入逐年减少，建议财政增加人员经费和国有公房维修经费。

桃源县住房保障服务中心

2020年10月20日

| 部门整体支出绩效评价指标表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
| 投 入 | 目标 设定 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。 | 5 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 6 |
|  | 预算 配置 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
|  |  | “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分； ＜60%，得0分。 | 5 |
| 过 程 | 预算 执行 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。 | 预算完成率≥95%，得4分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 3 |
|  |  | 预算调整率 | 2 | 预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分； ＞20%，得0分。 | 2 |
|  |  | 新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 |
|  |  | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 |
|  |  | 公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | “三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | 政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 2 |
|  | 预算 管理 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 |
|  | 资产 管理 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 |
|  |  | 资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，帐实相符，得0.5分； | 1 |
|  |  | 固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 固定资产利用率=100%，得1分； 每低于1%，扣0.1分，扣完为止。 | 1 |
| 产 出 | 职责 履行 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 |  | 16 |
|  |  | 重点工作办结率 | 5 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 |
| 效 果 | 履职 效益 | 经济效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
|  |  | 社会效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |  | 5 |
|  |  | 生态效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |  | 5 |
|  |  | 行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。 | 5 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。 | ≥90%，得5分； 每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
| 合计 |  |  | 96 |  |  |  |

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2019年实际 在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90 |  | 77 |  |  |  |
| 经费控制情况 | 2018年决算数 |  | 2019年预算数 |  | 2019年决算数 |  |
| 三公经费 | 38.21 |  | 41 |  | 27.75 |  |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 20.35 |  | 18 |  | 11.27 |  |
| 其中：公车购置 | 11.98 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 8.37 |  | 18 |  | 11.27 |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3.公务接待 | 17.86 |  | 23 |  | 16.48 |  |
| 项目支出 | 6192.06 |  | ? |  | 8196.99 |  |
| 1.业务工作专项 | 6192.06 |  | ? |  | 8196.99 |  |
| 2.运行维护专项 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 70.05 |  | 68.92 |  | 69.05 |  |
| 1.办公经费 | 5.51 |  | 6 |  | 6.74 |  |
| 2.水电费 | 4.62 |  | 4 |  | 4.43 |  |
| 3.差旅费 | 2.86 |  | 3 |  | 4.31 |  |
| 4.会议费 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 5.培训费 | 1.79 |  | 2 |  | 0.06 |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— |  | 196 |  | 213 |  |
| 部门整体支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2019年完工项目） | 批复 规模 (㎡) | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。