附件1：

部门整体支出绩效目标申报表
（2019年度）

填报单位（盖章）

| 部门名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请 （万元） |  | 资金总额：15968.56万元 |  |  |
|  |  | 按收入性质分： |  | 按支出性质分： |
|  |  | 其中： 一般公共预算拨款：2274.77万元 |  | 其中： 基本支出：2019.77万元 |
|  |  | 政府性基金拨款： |  | 项目支出：262万元 |
|  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款：7.0万元 |  |  |
|  |  | 其他资金：13686.79万元 |  |  |
| 部门职能职责概述 |  | 承担管养公路里程370.331公里,管养公路桥梁110座的建养管工作。 主要职能是： 负责贯彻执行有关公路法律法规、维护路产路权、治理车辆超限超载运输；负责所辖公路日常养护、小修工程、公路灾害抢修；负责所辖公路大中修、安防设施、危桥改造及其他与公路相关的工程建设等工作。 主要职责是： （一）参与制订全县公路（国、省道及农村公路）建设中、远期建设规划。 （二）负责编报全县公路的大中修、小修保养、安防设施、危桥改造工程等计划。 （三）负责全县公路的小修保养、安防设施、危桥改造、公路绿化等养护工程的实施。 （四）负责全县公路的水毁、冰灾等应急情况的抢险工作。 （五）负责全县公路改建、扩建、大中修及桥梁工程的项目管理和质量管理。 （六）负责全县公路的建设、养护和管理工作; 负责全县公路及附属设施的维护、监管。 （七）负责全县公路路政管理，实施保护公路、公路用地及公路附属设施的行政管理工作，按照法律规定负责公路治超工作。 （八）负责全县公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护。 （九）负责全县公路用地范围内的水土保持。 （十）承担县交通运输局依法委托的其他职能，完成县委、县政府和上级主管部门交办的工作任务和事项。 |  |  |
| 整体绩效目标 |  | 目标1：施工质量目标：工程内在质量优良，外观形象好，各分项工程评分均在90分以上为满分。否则，视情况扣分，主要分项工程评分达不到90分扣10分。 目标2：施工进度目标：在规定时间范围内完成。 目标3：综合管理目标：a、领导班子：项目领导班子团结全作，管理得力，坚持党、团生活制度勤政廉洁，各项工作处于良好状态，b、现场管理：施工现场布置有序，工序紧凑，驻地整洁，挂牌上岗，各种标志标牌完善施工便道、便桥、晴雨通车养护及时等；c、合同管理：全面履行合同，无非法转包和违规分包，执行总监办和监理处指令，遵守监理程序；d、财务管理：严格按照国家颁布的财务制度法令法规及公司签定的合同要求进行管理。无违法乱纪行为，没有无正当理由进行大宗资金转移；e、人员、设备管理：人员到位、结构合理、机械设备到位、配套、完好率高，足以保证工程质量和进度要求。 目标4：安全环保目标：a、组织机构健全、制度完善、措施得力、设施完备；b、环保措施得力，水上保持和废土废渣处理良好，减少污染和扬尘工作有效。 目标5：廉政建设目标：承包人应廉洁自律，遵守职业道德准则，禁止为达到个人和小集体的利益向他人送红包礼金，不得违反与业主签订的廉政合同。 目标5：小修保养日常工作，1、日常养护2、预防性养护3、公路水毁、小修工程4、雨季养护5、达标升级赛 目标6：超限超载现象得到遏制，保护公路建设成果。 |  |  |
| 部门整体支出 年度绩效指标 |  | 产出指标 | 数量指标：1、G319线路面大修工程（含灾毁恢复重建）：总施工里程8.061km，桩号为K1628+189-K1629+189、K1635+148-K1637+798、K1369+589-K1371+000、K1372+000-K1373+000、K1421+000-K1423+000；2、S227线路面大修工程：总施工里程6.8km，桩号为S238线K51+850-K53+850、K56+850-K58+650，S318线K7+187～K8+187、K11+187～K13+187；3、S234线路面大修工程（含灾毁恢复重建）：总施工里程8.424km，桩号为K64+206-K68+934、K68+934-K72+630；4、2019年公路安全生命防护工程：总施工里程36.518km，桩号为G319线K1579+127-K1587+827、K1607+748-K1647+506（48.458km）、S238线K17+855--K50+849（32.994km）、S311线K101+149-K138+892（37.743km）；5、2019年危桥改造工程：共9座桥施工。 |  |
|  |  |  | 质量指标：交工验收分项工程、分部工程、单位工程、合同段工程合格率达到100%，合同段工程质量评分值达到92分以上；竣工验收工程质量评定分数不少于90分，建设项目综合评分不少于90分，力争工程竣工验收质量等级为优良。 优良道路比率达90% |  |
|  |  |  | 时效指标：1、G319线路面大修工程（含灾毁恢复重建）：2019年5月开工，2019年12月完工；2、S227线路面大修工程：2019年10月开工，2019年12月完工；3、S234线路面大修工程（含灾毁恢复重建）：2019年9月开工，2019年12月完工；4、2019年公路安全生命防护工程：2019年10月开工，2019年12月完工，5、2019年危桥改造工程：2019年1月开工，2019年12月完工。 公路日常养护 1月初至12月底进行；公路预防性养护6月份至11月份进行；公路水毁、小修工程4月份至11月份进行；雨季养护3月份至6月份进行；达标升级赛7月份至12月份进行。 |  |
|  |  |  | 成本指标：1、G319线路面大修工程（含灾毁恢复重建）：3348万元；2、S227线路面大修工程：2330万元；3、S234线路面大修工程（含灾毁恢复重建）：3244万元；4、2019年公路安全生命防护工程：903万元；5、2019年危桥改造工程：1657万元。 1、日常养护支出123万元； 2、公路水毁、小修工程支出55万元； 3、雨季养护支出15万元； 4、达标升级赛支出7万元。 5、预防性养护支出45万元； |  |
|  |  | 效益指标 | 经济效益指标：2019年年度总完成固定资产投资11482万元，现已完成75%，12月底完成100%。 采取正确的技术措施，提高养护工作质量，以延长公路的使用年限。 |  |
|  |  |  | 社会效益指标：保障公路通行的畅通、舒适、干净、美丽，服务好全县境内的人民群众的出行。 为桃源人民提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，促进公路运输事业繁荣和经济社会发展。 |  |
|  |  |  | 生态效益指标：保持良好的生态环境，对施工地段做好环境保护措施 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标：有专门的养护小组实行养护，保护好公路的安全、舒适的环境；采取正确的技术措施，提高养护工作质量，以延长公路的使用年限。 |  |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度指标：做到人民群众满意 |  |
| 财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

填报人：   李泽国                 联系电话：    0736-6623588                 填报日期：2019-4-2