# 项目序号：

# 财政支出项目绩效评价

# 自评报告

# （2018年度）

评价类型：  （ ）阶段评价       （√）结束评价

评价方式：  （ ）直接组织评价   （√）单位自评

项  目 名 称：       农贸市场维修专项

项目承担单位：    桃源县市场服务中心

项目建设单位：  湖南桃花源建设有限公司

自评日期：2019年8月26日

联系人：           联系方式（手机）：           QQ号码：

2018年度市场服务中心农贸市场维修专项资金绩效评价报告

为强化财政支出资金管理，提高财政专项资金使用效益，根据《桃源县财政局关于对2018年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》（桃财函〔2019〕13号）预算绩效工作安排，我们对2018年度农贸市场维修专项资金进行了绩效评价，形成本报告。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

- 桃源县市场服务中心系事业单位，负责全县国有农贸市场和工贸市场内资产管理。市场内物业管理、市场规划、开发和维修。市场内治安、消防、卫生等日常服务。提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其它服务。收取市场设施租赁费和其它符合国家、省市规定的有偿服务费。落实完成县委、县政府分配的各项任务。

- （二）项目基本情况

- 2018年预算安排177.92万元，项目组织实施单位为市场服务中心。

- 二、项目绩效目标

- （一）项目绩效总目标

保护农贸市场中所属国有资产流失，避免国有资产闲置，实现国有资产增值。在现有农贸市场设施、设备老化不完善状况下实现创建文明卫生城市的过关。

- （二）2018年项目具体绩效目标

- 1、商城、漳江农贸市场、土桥商贸城消防安全整改到位。

- 2、保证创建文明卫生城市过关。

- 3、服务对象满意度达到 98%以上。

三、项目资金使用及管理情况

项目资金市财政预算2018年上年结转14.92万元，当年实际安排163 万元，当年实际共支付177.92万元。当年资金无结转结余。

- （一）项目资金到位情况

2018年12月财政局专项资金拨付到位177.92万元。项目资金到位率100 %。

- （二）项目资金使用情况

根据财务支出记账凭证及原始依据，2018年项目资金安排177.92万元，支出177.92万元，具体安排为：2018年付津补贴工资27.09万元，付职业年金2.9万元，医疗保险21.23万元，解决桃源商城、漳江农贸市场、土桥商贸城消防安全隐患改造126.7万元。

（三）项目资金管理情况

资金支付程序为单位市场管理股负责专项资金项目的备案、申报及审批落实工作，负责组织完成专项资金的检查、验收。财政下发专项资金额度，财务负责专项资金指定收款账户提供，专项资金的单独核算。严格执行«会计法»等财经法规，严格按照相关财务制度办理会计业务，进行会计核算，真实反映专项资金管理情况。严格规范专项资金的使用原则、使用范围、审批手续等使用与监督管理内容，绝对做到专款专用。项目款项拨付及时，审批手续完善，资金专款专用，未发现套取、截留、挤占、挪用的情况。

四、项目组织实施情况

我单位专项工作均已于2018年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。

社会公众满意度81.40%，项目综合满意度85.13%，满意度达目标。

五、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：

项目的经济性分析：我单位不断加强成本控制和成本规划，建立严格的费用审批制度，组织发动广大职工开展各种降低成本活动，不断提升项目管理水平，提高资金使用效益。我单位2018年项目财政实拨177.92万元，实际支出177.92万元。

项目的效率性分析：其中2018年我单位对商城、漳江农贸市场、土桥商贸城总资金102.9万元，全年商城、漳江农贸市场已完成消防设施整改102.9万元，土桥商贸城已完成消防整改。

项目的可持续性分析:项目的建设实施保障了城市公共农贸市场及工贸市场存在的消防安全隐患，保障了人民的财产、生命安全。取得了一定的社会效益和生态效益。

六、项目绩效自评结果

项目决策自评 20 分，项目管理自评 22 分，项目绩效自评 46 分。

本次自评总分为 89分。总体评价结果为“良”。

- 七、存在的问题

项目管理制度有欠缺，未建立健全项目的管理制度，未管理创新举措。专项管理制度空白，绩效评价的指标有待细化，专项资金未单独设置账本，不利于专项资金的使用和管理。

八、建议及改进措施

科学设立绩效目标建立健全管理制度，建立监管制度，规范核算程序，落实项目监管责任，规范执行监管程序，建立专项资金台账，2019年进一步完善管理制度，建立长效机制，以便促进规范管理。