2019年度湖南省桃源县省级森林城市创建专项资金绩效报告

为强化财政支出资金管理，提高财政专项资金使用效益，根据《桃源县财政局关于对2019年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》（桃财发〔2020〕10号）预算绩效工作安排，我们对2019年度松材线虫病防治专项资金进行了绩效评价，形成本报告。

一. 项目概况

（一）. 项目单位基本情况。

桃源县林业局属参照公务员管理的全额拨款事业单位。现有编制170名（行政编制18名，事业编制152名），实有在职人员226人(其中公务员编制人员18人，全额事业编制人员152人,国有苗圃差额事业编制人员6人,国有林场富余职工50人)，离休2人，退休101人，遗属34人。负责全县林业及其生态建设的监督管理，组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作，承担森林资源保护发展监督管理的责任，承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任，制定全县林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。

（二）. 项目基本情况简介。

根据湖南省人民政府办公厅《关于开展湖南省森林城市创建工作的通知》（湘政办[2017]50号）文件精神， 2018年4月28日在县委农业农村工作暨防汛抗旱动员、河长制、农民负担监管工作会议上对创森工作作了统一部署，成立了桃源县创建湖南省森林城市工作领导小组，领导小组下设办公室，并将该项工作纳入全县绩效考核范畴。桃源县创建省级森林城市工作时间为跨度10年，从2018年开始至2027年结束。划分为三个阶段：2018年3月—2020年12月为创森攻坚阶段；2021年1月—2025年12月为创森巩固阶段；2026年1月—2027年12月为创森提质阶段。创建省级森林城市所涉及的范围包括我县域4442.3平方公里全境。在创建工作过程中，我们紧紧围绕创建省级森林城市工作紧紧围绕创森5大类28项创森指标，38项相关考核内容，多渠道筹措资金，通力合作，大力实施县城植绿、城乡植树、公共休闲，秀美乡村创建、森林文化建设、生态停车场，道路水系绿化，农田林网，郊野公园，森林人家，森林保育，古树名木保护等重点工程，取得了阶段性成效，全县生态环境得到进一步改善，为2020年顺利通过湖南省首批森林城市验收打下良好基础。

二. 项目绩效目标

（一）. 项目绩效总目标。

创建省级森林城市，传播生态文明、改善生态环境，提高生态服务功能，打造绿色、生态、宜居的美丽新桃源，提高人们生活质量。

（二）. 2019年绩效目标。

通过实施本项目，编制湖南省桃源县省级森林城市建设总体规划、桃源生物多样性保护规划，完成城郊公园、街心公园、森林家园及公共休闲绿地等创建任务，改善生态环境，提高人居环境，主管部门、社会公众满意度达95%以上。							三. 项目资金使用及管理情况

（一）. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

本次项目资金为100万元，来源于财政资金，针对该项目的专项资金全部用于湖南省桃源县省级森林城市建设总体规划、桃源生物多样性保护规划的编制及创建森林城市宣传工作。实际到位100万元，到位率100 %。

（二）. 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况。

项目资金实际使用情况：《湖南省桃源县省级森林城市建设总体规划》编制费用46万元；视频及广告制作费用16万元；《桃源县生物多样性保护规划》编制服务费为38万元。

（三）. 项目资金管理情况，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

专项资金严格按照专款专用原则进行。我们成立了创森工作领导小组，制订了一系列管理制度和资金使用计划，在创森总体规划及生物多样性保护规划编制过程中，事先经过与多家第三方服务机构询价来决定最终的编制单位并与实施单位签订了书面合同，针对资金的支付比例和支付时间严格按照工作进度和工作完成情况分期分批支付。

四. 项目组织实施情况

（一）. 项目组织情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

按县财政相关规定，需进行网上竞价采购。由于时间紧，任务重，要求高，为顺利2019年年度责任目标，推进我县的创建森林城市工作，项目单位向县政府请示针对该项目的规划编制采用指定性政府采购，其中《湖南省桃源县省级森林城市建设总体规划》编制由湖南省林业科学院承担，《桃源县生物多样性保护规划》规划编制由湖南绿村生态科技有限公司承担并得到县政府相关批复。

《湖南省桃源县省级森林城市建设总体规划》是整个创建省级森林城市工作的指导性文本，为加快总体规划编制我们前期作了大量准备工作，形成了《湖南省桃源县省级森林城市建设总体规划》编制工作于2019年1月下旬完成，并及时向县人民政府请示实施批复。2019年1月25日，县人民政府正式下达了《关于同意〈湖南省桃源县省级森林城市建设总体规划（2018-2027年）〉的批复》（桃政字[2019]8号）；《桃源县生物多样性保护规划》2019年12月下旬完成，2020年1月3日 ，县人民政府正式下达了《关于同意〈湖南省桃源县生物多样性保护规划（2019～2028年）〉的批复》。

（二）. 项目管理情况，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目单位对实施单位在完成服务过程中的质量和效果进行了全过程的及时跟进，督导和评估。项目启动后，项目单位成立了专门的班子成员对项目进行管理，根据项目过程、特点制定了相关的管理办法，划分出明确的组织分工，对项目进行时间控制和节点控制，对日常工作进行跟踪检查，阶段性总结，对工作质量及效果进行评定等。

五. 项目绩效情况

项目绩效情况主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面分析。项目经济性分析：本项目按拨款额度，2019年创建省级森林城市工作分为规划编制和创森宣传两大块，规划编制包括《湖南省桃源县省级森林城市建设总体规划》、《桃源县生物多样性保护规划》两个规划文本编制，按原有预算控制落实。为保证总规对创森工作的前瞻性和可操作性，在编制总体规划前进行8次现场踏勘调查，收集整理数据资料26项3823条，对总体规划文本进行专题会议初审和终审，最后经专家评审会上一致通过完成，同时结合总体规划还编制了《桃源县生物多样性保护规划》，编制该规划前进行6次外业调查，到我县各个自然保护地现场收集整理数据资料15项2000条，该规划为有效保护、利用我县域动植物资源及防止外来有害物种入侵提供指导。这些规划文本为我县创森工作的推进明确了工作重点，后期创森工作将严格以总体规划为指导来步步推进。另外，为了营造创森工作的良好氛围，加强了创森宣传力度，在我县域常张、常吉高速旁树立了大型创森宣传广告牌2块，各乡镇、街道在政府大院、主要交通要道、集市等人员密集区处以不同的形式设立固定创森标语300多条；印制了《创建森林城市知识手册》10000册发放到各乡镇、县直单位及驻桃单位，建议各单位采取开展现场创森知识学习、创森知识竞赛等形式来广大民众的创建意识，让创森意识深入人心。

六. 项目自评结果

我单位按文件要求，组织了内审小组对该专项资金使用情况进行了内审，结合本单位的实际情况，检查财务会计资料，对照《专项资金支出绩效评价指标表》逐条进行自查自评，自评得分 96 分，项目绩效为“优秀”。

七. 其他需要说明的问题

（一）. 后续工作计划。

1、资料收集整理。按照创森工作5大类型38项考核指标，分门别类抓好资料的收集整理。

2、创森标识建设。在主要休闲场所，包括城市公园、街心公园、郊野公园、村居及社区公共绿地、游步道线路等位置设立创森标识（创森标识包括设立各种乔木单独的二维码及创森科普宣传牌）。

3、森林康养项目建设。尽快落实白鹤山林场的森林康养基地建设项目。

4、重点任务的推进落实。

①70%县域村居500平方米的公共休闲绿地建设；

②街心、郊野公园建设；

③道路、水系、农田林网的绿化提质；

④单位小区的绿化提质；

⑤生态停车场的新建；

⑥科普活动的开展和创森氛围的提升。

（二）. 项目工作建议。

《湖南省桃源县省级森林城市建设总体规划》、《桃源县生物多样性保护规划》均已经编制完成，两项规划都是桃源县创建省级森林城市相关建设的指导性文件。希望政府及相关职能部门大力支持与协作，实现2020年我县成为首批省级森林城市目标。通过森林城市创建，不断传播生态文明理念、推进生态文明建设，改善城乡生态环境，提高生态服务功能，构建完备的城市森林生态体系、发达的森林产业体系和繁荣的森林生态文化体系，打造绿色、生态、宜居的美丽新桃源，提高人们生活质量，为建设美丽桃源、实力桃源、宜居桃源、幸福桃源而努力！

桃源县林业局

2020年4月16日

项目支出绩效评价共性指标体系框架

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |  | 评分标准 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 项目 立项 | 项目立项 规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  | 5 | 5 |
|  |  | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  | 5 | 5 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  | 5 | 5 |
|  | 资金 落实 | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  | 5 | 5 |
|  |  | 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  | 5 | 5 |
| 过 程 | 业务 管理 | 管理制度 健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  | 5 | 5 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  | 5 | 5 |
|  |  | 项目质量 可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  | 5 | 5 |
| 过 程 | 财务 管理 | 管理制度 健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 5 |  | 5 |
|  |  | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 |  | 5 |
|  |  | 财务监控 有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 5 |  | 5 |
| 产 出 | 项目 产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |  | 10 |
|  |  | 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 |  | 5 |
|  |  | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 |  | 4 |
|  |  | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |  | 4 |
| 效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 |  | 14 |
|  |  | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  |  |  |  |
|  |  | 社会公众 或服务对 象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 |  | 4 |
|  |  |  |  | 合计 | 100 |  | 96 |